

**Capstone**

SIGLAS Y SECCIÓN (PTY4614-702D)

Maipú

**Sprint Backlog Proyecto OfiSync - Sprint 1**

John Herrera

Erick San Martin

Alexander Pulgar

Prof. Daniel Montero

15/Septiembre/2025

**ÍNDICE DE CONTENIDO**

[**Sprint 1 Backlog: OfiSync 3**](#_1rp7dbsy0701)

[Objetivo del Sprint 3](#_bxyyzzivl9g)

[Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint 1 3](#_4sny6gv9u7ps)

[Tareas del Sprint 3](#_iht9fy6ki2e)

[Desarrollo Módulo de Gastos Comunes - Web (Semanas 2-3) 3](#_oy6ct984dmq4)

[Desarrollo Módulo de Reservas - App Móvil (Semanas 2-3) 4](#_cutauvtqs8zq)

[**Link Trello 4**](#_d4lbrr6prdmq)

[**Preview 4**](#_xz5gn5v4nt93)

# Sprint 1 Backlog: OfiSync

## Objetivo del Sprint

Iniciar el desarrollo de las funcionalidades centrales del sistema, enfocándose en la infraestructura inicial, el módulo de cálculo de gastos comunes para el administrador en la plataforma web y el sistema de reservas para el inquilino en la aplicación móvil.

## Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint 1

Extraídas del documento "Product Backlog Priorizado", estas son las historias que se abordarán en este sprint:

HU01 (Administrador): Como Administrador, quiero calcular los gastos comunes de forma automática para reducir errores manuales y ahorrar tiempo en la gestión mensual.

HU02 (Administrador): Como Administrador, quiero visualizar y gestionar los gastos comunes a través de un portal web para tener un control centralizado de los cobros y pagos.

HU06 (Inquilino): Como Inquilino, quiero reservar servicios o espacios comunes a través de la aplicación móvil para gestionar mis solicitudes de forma autónoma y sin intermediarios.

## Tareas del Sprint

Estas tareas se desglosan del roadmap y se asignan a cada miembro del equipo para cumplir con las historias de usuario seleccionadas.

### Desarrollo Módulo de Gastos Comunes - Web (Semanas 2-3)

| Encargado | Actividad |
| --- | --- |
| John Herrera | Desarrollo de la interfaz del módulo de gastos comunes. |
| Erick San Martin, John Herrera | Desarrollo del back-end para el cálculo de gastos comunes. |
| Erick San Martin, John Herrera | Testing de las funcionalidades desarrolladas. |

### Desarrollo Módulo de Reservas - App Móvil (Semanas 2-3)

| Encargado | Actividad |
| --- | --- |
| Alexander Pulgar | Desarrollo del módulo de reservas en la aplicación móvil. |
| Alexander Pulgar | Testing del módulo de reservas. |

# Link Trello

<https://trello.com/b/HQh6zt2F>

# Preview

