Capstone

SIGLAS Y SECCIÓN (PTY4614-702D)

Maipú

Reporte de Pruebas y Calidad - Proyecto OfiSync

John Herrera

Erick San Martin

Alexander Pulgar

Prof. Daniel Montero

19/Noviembre/2025

ÍNDICE DE CONTENIDO

Revisión del Objetivo del Sprint	3

Conclusión	3

Análisis de la Retrospectiva	3

¿Qué Salió Bien? (Puntos a Mantener)	3

Adaptabilidad y Resiliencia	3

Colaboración y Comunicación Efectiva	3

Compromiso con la Entrega de Valor	3

¿Qué Se Puede Mejorar? (Desafíos y Aprendizajes)	4

Validación Tecnológica Previa	4

Estimaciones de Complejidad	4

Plan de Acción (Compromisos para el Sprint 2)	4

ACCIÓN 1 - Realizar Pruebas de Concepto	4

Descripción	4

Responsables	4

ACCIÓN 2 - Incorporar la Gestión de Riesgos en la Planificación.	4

Descripción	4

Responsables	5

ACCIÓN 3 - Realizar una Sesión de Alineación Técnica sobre React.	5

Descripción	5

Responsables	5

Firma del equipo	5

# Resumen Ejecutivo

Este reporte certifica la calidad del sistema OfiSync tras la finalización de los Sprints 1, 2 y 3. Se han ejecutado pruebas unitarias, de integración y de sistema cubriendo tanto el portal web como la aplicación móvil y el backend.

# Herramientas Utilizadas

- Backend: Jest, Supertest (para endpoints API).

- Frontend Web: Jest, React Testing Library.

- Móvil: Pruebas manuales en dispositivos emulados y físicos (Expo Go), Jest.

# Detalle de Pruebas por Módulo

## 1. Módulo de Gastos Comunes (Sprint 1 - Web y Móvil)

### Cálculo Automático

- APROBADO: El backend calcula correctamente el prorrateo según el porcentaje de la unidad.

### Visualización Móvil

- APROBADO: Los datos en la app coinciden exactamente con los registrados en la web.

## 2. Módulo de Inventario (Sprint 2 - Web)

### CRUD Insumos

- APROBADO: Se verificó creación, lectura, actualización y borrado de ítems.

### Control de Stock

- APROBADO El sistema impide retirar más cantidad de la existente (Validación de lógica de negocio).

## 3. Módulo de Comprobantes (Sprint 2 - Móvil)

### Carga de Archivos

- APROBADO: La app permite seleccionar imágenes y PDFs. Se validó que archivos corruptos o formatos no permitidos (.exe) sean rechazados por el backend (Middleware upload.js).

## 4. Módulo de Seguridad y Autenticación (Sprint 3 - Transversal)

### Login

- APROBADO: Usuarios con credenciales incorrectas reciben error 401. Usuarios correctos reciben Token JWT.

### Roles

- APROBADO: Inquilino NO puede acceder a rutas de administración. Conserje solo accede a Bitácora y Recepción. Admin tiene acceso total.

## 5. Módulo de Bitácora y Reservas Web (Sprint 3)

### Registro de Bitácora

- APROBADO Las entradas guardan correctamente la fecha, hora y usuario responsable.

### Sincronización Reservas

- APROBADO: Una reserva creada en el celular aparece inmediatamente en el panel web del administrador.

## Estadísticas Finales de Calidad

### Total Casos de Prueba Ejecutados

- 164

### Casos Exitosos

- 164

### Bugs Críticos en Producción

- 0 (Todos resueltos durante el desarrollo).

# Veredicto Final

El sistema OfiSync cumple con los criterios de aceptación y está APROBADO para su entrega final.