Capstone

SIGLAS Y SECCIÓN (PTY4614-702D)

Maipú

Sprint Backlog Proyecto OfiSync

John Herrera

Erick San Martin

Alexander Pulgar

Prof. Daniel Montero

19/Noviembre/2025

ÍNDICE DE CONTENIDO

Sprint 1 Backlog: OfiSync	3

Objetivo del Sprint	3

Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint 1	3

Tareas del Sprint	3

Desarrollo Módulo de Gastos Comunes - Web (Semanas 2-3)	3

Desarrollo Módulo de Reservas - App Móvil (Semanas 2-3)	4

Link Trello	4

Preview	4

Sprint 2 Backlog: Gestión de Inventario y Experiencia Móvil	5

Duración estimada	5

Objetivo del Sprint	5

Historias de Usuario Seleccionadas	5

Tareas del Sprint 2	5

Sprint 3 Backlog: Seguridad, Bitácora e Integración Final	6

Fecha estimada	6

Objetivo del Sprint	6

Historias de Usuario Seleccionadas	6

# Sprint 1 Backlog: OfiSync

## Objetivo del Sprint

Iniciar el desarrollo de las funcionalidades centrales del sistema, enfocándose en la infraestructura inicial, el módulo de cálculo de gastos comunes para el administrador en la plataforma web y el sistema de reservas para el inquilino en la aplicación móvil.

## Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint 1

Extraídas del documento "Product Backlog Priorizado", estas son las historias que se abordarán en este sprint:

HU01 (Administrador): Como Administrador, quiero calcular los gastos comunes de forma automática para reducir errores manuales y ahorrar tiempo en la gestión mensual.

HU02 (Administrador): Como Administrador, quiero visualizar y gestionar los gastos comunes a través de un portal web para tener un control centralizado de los cobros y pagos.

HU06 (Inquilino): Como Inquilino, quiero reservar servicios o espacios comunes a través de la aplicación móvil para gestionar mis solicitudes de forma autónoma y sin intermediarios.

## Tareas del Sprint

Estas tareas se desglosan del roadmap y se asignan a cada miembro del equipo para cumplir con las historias de usuario seleccionadas.

### Desarrollo Módulo de Gastos Comunes - Web (Semanas 2-3)

| Encargado | Actividad |
| --- | --- |
| John Herrera | Desarrollo de la interfaz del módulo de gastos comunes. |
| Erick San Martin, John Herrera | Desarrollo del back-end para el cálculo de gastos comunes. |
| Erick San Martin, John Herrera | Testing de las funcionalidades desarrolladas. |

### Desarrollo Módulo de Reservas - App Móvil (Semanas 2-3)

| Encargado | Actividad |
| --- | --- |
| Alexander Pulgar | Desarrollo del módulo de reservas en la aplicación móvil. |
| Alexander Pulgar | Testing del módulo de reservas. |

# Link Trello

https://trello.com/b/HQh6zt2F

# Preview

# Sprint 2 Backlog: Gestión de Inventario y Experiencia Móvil

## Duración estimada

Semanas 4 a 6

## Objetivo del Sprint

Implementar la gestión de inventario para el control de insumos y habilitar funcionalidades críticas para el inquilino en la app móvil (carga de comprobantes y visualización de gastos).

## Historias de Usuario Seleccionadas

- HU09 (Admin/Aseo): Como personal de aseo/administrador, quiero gestionar el inventario de insumos (CRUD) para evitar quiebres de stock.

- HU03 (Inquilino): Como inquilino, quiero subir mis comprobantes de pago a través de la app para notificar mi transferencia.

- HU04 (Inquilino): Como inquilino, quiero consultar el detalle de mi gasto común en el celular para saber cuánto pagar.

## Tareas del Sprint 2

| Encargado | Actividad | Estado |
| --- | --- | --- |
| John Herrera | Desarrollo Interfaz Web Inventario de Insumos (React/Vite). | Completo |
| Erick San Martín | Backend API REST para CRUD de Insumos (Node/Express). | Completo |
| Alexander Pulgar | Desarrollo Módulo Carga de Comprobantes en App (React Native/Expo). | Completo |
| Alexander Pulgar | Desarrollo Pantalla Consulta de Gastos en App (React Native/Expo). | Completo |
| Equipo Completo | Testing Intermedio (Pruebas de integración Insumos y Móvil). | Completo |

# Sprint 3 Backlog: Seguridad, Bitácora e Integración Final

## Fecha estimada

Semanas 7 a 10

## Objetivo del Sprint

Finalizar el sistema implementando la seguridad (Login/Auth), el módulo de bitácora, la visualización web de reservas y realizar la integración final de todos los componentes.

## Historias de Usuario Seleccionadas

- HU16 (Transversal): Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura para acceder a mis funciones según mi rol.

- HU12 (Conserje): Como conserje, quiero registrar eventos en una bitácora digital para mantener la seguridad del edificio.

- HU07 (Admin): Como administrador, quiero visualizar las reservas realizadas por los inquilinos en el portal web.

Tareas del Sprint 3: | Encargado | Actividad | Estado | | :--- | :--- | :--- | | John Herrera | Desarrollo Interfaz Web Consulta de Reservas y Bitácora. | Completado | | Erick San Martín | Backend Auth (JWT), API Bitácora y endpoints de Reservas Web. | Completado | | John Herrera | Desarrollo Vistas de Login y Registro (Web). | Completado | | Alexander Pulgar | Implementación Login en App Móvil y manejo de sesiones. | Completado | | Equipo Completo | Integración de Módulos: Conexión final Web-Backend-Móvil y base de datos. | Completado | | Equipo Completo | Testing Final (Regresión, Usabilidad y Cierre). | Completado |

| Encargado | Actividad | Estado |
| --- | --- | --- |
| John Herrera | Desarrollo Interfaz Web Consulta de Reservas y Bitácora. | Completo |
| Erick San Martín | Backend Auth (JWT), API Bitácora y endpoints de Reservas Web. | Completo |
| John Herrera | Desarrollo Vistas de Login y Registro (Web). | Completo |
| Alexander Pulgar | Implementación Login en App Móvil y manejo de sesiones. | Completo |
| Equipo Completo | Conexión final Web-Backend-Móvil y base de datos. | Completo |
| Equipo Completo | Testing Final (Regresión, Usabilidad y Cierre). ¦ Completado | Completo |